## Slide 1: Bild 1
Team Seven
Projektpresentation

## Slide 2: Bild 2
VÅR STORA IDÉ
Team Seven’s mission är att bli ledande på marknaden när det kommer till att erbjuda ett enastående, fenomenalt och högkvalitativt snake spel som ska finnas på marknaden i flera generationer.

## Slide 3: Bild 3
Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA
Utmaningar i gruppen
Tidsåtgång
Motivation
Tillgänglighet
Problemlösning
Arbetsfördelning
Olika kunskapsnivåer

## Slide 4: Bild 4
MOTIVATION
Vi valde en svår uppgift innehållande mycket vi inte lärt oss ännu. Till följd drog det ner motivationen.
Genom att stötta varandra till att hitta en lösning så ökade motivationen.
JPanel
JFrame
Swing
KeyAdapter
ActionListener
Timer

## Slide 5: Bild 4
TIDSÅTGÅNG
Att planera eller ”estimera” tidsåtgången var mycket svårt.
Då vi tog oss an ett projekt med mycket tekniker som vi inte lärt oss sedan tidigare så blev tidsbedömningen väldigt svår. Under kommande sprintar blev det dock bättre.

## Slide 6: Bild 4
TILLGÄNGLIGHET
Sammanstrålning av gruppen var utmanande. Jul, nyår och jobb blev hinder.
Att ha en öppen kommunikation i gruppen och stadga mötestider mellan 8-17 enade gruppen. Försöka att anpassa möten efter hinder.

## Slide 7: Bild 4
ARBETSFÖRDELNING
Det blev lätt att en med mer erfarenhet tog over projektet.
I en grupp reflektion kom vi överens om att utnyttja en timer för att alla ska få skriva lika mycket. Vi kom överens om stramare regler kring vem som skriver under en mobb- eller par-programmerings sektion.

## Slide 8: Bild 4
PROBLEMLÖSNING
Då vi tog oss an mer komplicerad kod än vi redan lärt oss fick vi lägga mycket tid och energi på problemlösning.
Detta har stärkt gruppen då vi gemensamt hittat lösningar på problemen.

## Slide 9: Bild 4
OLIKA KUNSKAPSNIVÅER
Det är svårt för de med högre erfarenhet sen tidigare att släppa fram de med mindre erfarenhet. De med mindre erfarenhet vågar inte alltid avbryta den med mer erfarenhet.
Fråga om någon specifik vill skriva. Ge utrymme för de med mindre erfarenhet att skriva.
╭∩╮(･◡･)╭∩╮

## Slide 10: Bild 5
VÅRA PERSONLIGA EGENSKAPER
Hjälpsamma
Öppna för förändring
Positiva
Tillbakadragen
Tappar fokus

## Slide 11: Bild 7
VÅRA PERSONLIGA EGENSKAPER
HJÄLPSAMMA
Alla vill hjälpa varandra
Lär oss av att hjälpa varandra
Kan bromsa det egna arbetet
ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING
Om vi tycker olika
Justera mötestider efter ev. förhinder
Kan dra ut på tiden
POSITIVA
Kollar läget med varandra
Småpratar
Kan leda till tappat fokus
TILLBAKADRAGEN
Vågar inte avbryta
Vill inte vara till besvär
Känner sig dum när man inte förstår
TAPPAR FOKUS
Barn och husdjur kan störa
Telefonsamtal
Tar en paus om vi inte hittar tillbaka

## Slide 12: Bild 15
TACK!